администрация пригородного сельского поселения крымского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.04.2023г.      	               № 64

хутор Новоукраинский

Об утверждении  муниципальной программы «Развитие доступной среды Пригородного сельского поселения Крымского района»

на 2023-2025 годы

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Пригородного  сельского поселения Крымского района «Развитие доступной среды Пригородного сельского поселения Крымского района» на 2023-2025годы.

2. Главному специалисту администрации Пригородного сельского поселения   Крымского района (Лазариди А.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Пригородного сельского поселения   Крымского района в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Пригородного сельского поселения

Крымского района                                                                                В.В.Лазарев

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Пригородного сельского поселения Крымского района от 21.04.2023 № 64 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной  программы «Развитие доступной среды Пригородного сельского

поселения Крымского района» на 2023-2025 годы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие доступной среды Пригородного сельского поселения Крымского района» на 2023-2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | -Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; -Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности" |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Пригородного сельского поселения Крымского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Субъект бюджетного планирования | Не предусмотрен |
| Иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, услугам, информации в сфере культуры, образования и молодежной политики, физкультуры и спорта, в решении социальных и жилищно-коммунальных проблем (продуктовые наборы инвалидам 1 группы, новогодние подарки детям инвалидам) на территории Пригородного сельского поселения Крымского района. |
| Задачи муниципальной программы | - Повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.; - Организация обучения (инструктирования) специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним). Повышение жизненного уровня инвалидов. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | -Оборудование специальными приспособлениями социально значимых объектов социальной инфраструктуры, находящихся на территории Пригородного сельского поселения с целью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Повышение жизненного уровня инвалидов. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы реализации программы - не предусмотрены; Сроки реализации программы 2023-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования в 2023-2025 гг.: 300,0 тыс. рублей том числе: 2023 год – 100,0 тыс. руб. 2024 год – 100,0 тыс. руб. 2025 год – 100,0 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Пригородного сельского поселения Крымского района |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Проблема создания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения продолжает оставаться актуальной. Людям с ограниченными возможностями здоровья, как правило, недоступны многие административные здания, лишь к небольшому количеству объектов социальной инфраструктуры инвалиды имеют беспрепятственный доступ. Большинство социально значимых объектов из-за отсутствия элементарных приспособлений (пандусы, звуковые и световые указатели) недоступны для инвалидов.

Нерешенность проблемы доступа инвалидов к среде жизнедеятельности порождает ряд серьезных социально-экономических последствий, среди которых:

- высокая социальная зависимость, вынужденная самоизоляция инвалидов, что осложняет проведение мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации инвалидов;

- негативное отношение к инвалидам в массовом сознании, социальная разобщенность инвалидов и не инвалидов, что в свою очередь предопределяет необходимость проведения соответствующих разъяснительных, образовательно-информационных кампаний;

- дискомфорт, ограничения жизнедеятельности иных маломобильных групп населения.

- Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной  программы

Основной     целью     Программы    является:

-  оборудование специальными приспособлениями социально значимых объектов социальной инфраструктуры, находящихся на территории Пригородного сельского поселения с целью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для достижения основной цели Программы необходим комплексный подход. При использовании программного метода решение данной проблемы будет максимально результативным. В рамках программы предусматривается оборудование специальными приспособлениями социально значимых объектов социальной инфраструктуры, находящихся на территории Пригородного сельского поселения с целью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Реализация программы позволит изменить сложившуюся социальную, инженерную, информационную инфраструктуру для самостоятельного доступа к объектам инфраструктуры инвалидов и других маломобильных групп населения, создать условия для интеграции инвалидов в общество.

В рамках данной программы предусмотрены средства на адаптацию для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры.

Мероприятия программы направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

Социальная эффективность мероприятий программы будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (досуговые, культурные и спортивные);

информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

доступности объектов социальной инфраструктуры Пригородного сельского поселения Крымского района.

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием  источников  и объемов финансирования, сроков их реализации и муниципальных заказчиков

| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Формирование доступной среды на объектах социальной сферы: | ведомственный правовой акт |  | Администрация Пригородного сельского поселения Крымского района, МКУ «СКЦ х.Новоукраинского Пригородного сельского поселения» | 2023-2025гг. | Увеличение доли объектов культуры, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | Установка кнопок вызова персонала |  |  |  | 2023г. |  |
|  | Размещение информационных табличек, табличек мнемосхем, нанесение сигнальных полос |  |  |  | 2023-2024гг. |  |
|  | Резервирование мест в зрительных залах |  |  | МКУ «СКЦ х.Новоукраинского Пригородного сельского поселения» | 2023г.-2025 |  |
|  | Оборудование читательских мест в библиотеках |  |  | МКУ «Поселенческая библиотека хутора Новоукраинского» | 2023-2025 гг. |  |
|  | Оснащение тактильными указателями |  |  | Администрация Пригородного сельского поселения Крымского района; МКУ «СКЦ х.Новоукраинского Пригородного сельского поселения» | 2024-2025 гг. |  |
|  | Оснащение наклейками на ручки, поручни, пиктограммами и указателями движения |  |  | Администрация Пригородного сельского поселения Крымского района; МКУ «СКЦ» | 2023-2024 гг. |  |
|  | Устройство противоскользящих покрытий пандусов |  |  | Администрация Пригородного сельского поселения Крымского района; МКУ «СКЦ х.Новоукраинского Пригородного сельского» | 2023-2025гг. |  |
| 1.2. | Обновление парковочных мест для инвалидов |  |  | Администрация Пригородного сельского поселения | 2023-2025гг. | Создание условий, обеспечивающие инвалидам возможности участия в общественной жизни поселения |
| 1.3. | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  | МКУ «СКЦ х.Новоукраинского Пригородного сельского», МКУ «Поселенческая библиотека хутора Новоукраинского» | 2023-2025 гг. | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятиях |
| Раздел 2.Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация проведения обучающих семинаров, информационных встреч, круглых столов для представителей органов и учреждений социальной сферы Пригородного сельского поселения Крымского района. |  |  | Администрация Пригородного сельского поселения Крымского района, МКУ «СКЦ х.Новоукраинского Пригородного сельского поселения»» | 2023-2025гг. | Увеличение количества представителей органов и учреждений социальной сферы, прошедших обучение по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов |

# Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации
в 2023-2025 гг. мероприятий, направленных на формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов социальной инфраструктуры, находящейся на территории Пригородного сельского поселения

| N п/п | Наименование учреждения, наименование объекта, адрес | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности инвалидам (согласно рекомендациям, указанным в паспортах доступности зданий) | Ед. изм. | Кол-во |  | Сумма тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Администрация Пригородного сельского поселения Крымского района, х.Новоукраинский ул.Темченко 39; МКУ «СКЦ х.Новоукраинского Пригородного сельского», х.Новоукраинский ул.Темченко 39 | установка кнопок вызова персонала | шт. | 2 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 2. | Администрация Пригородного сельского поселения Крымского района, х.Новоукраинский ул.Темченко 39; МКУ «СКЦ х.Новоукраинского Пригородного сельского», х.Новоукраинский ул.Темченко 39 | размещение информационных табличек, табличек мнемосхем, нанесение сигнальных полос | шт. | 10 | 20,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 5. | МКУ«Поселенческая библиотека хутора Новоукраинского», х. Новоукраинский, ул. Кирова, 1Б | оборудование читательских мест в библиотеках | шт. | 3 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 6. | Администрация Пригородного сельского поселения Крымского района, х. Новоукраинский, ул. Кирова, 1Б | оснащение тактильными указателями | шт. | 6 | 35,0 |  | 20,0 | 15,0 |
| 7. | Администрация Пригородного сельского поселения Крымского района, х.Новоукраинский ул.Темченко 39; МКУ «СКЦ», х. Новоукраинский, ул. Кирова, 1Б | обновление парковочных мест для инвалидов | шт. | 1 | 130,0 | 50,0 | 30,0 | 50,0 |
| 8. | Администрация Пригородного сельского поселения Крымского района, х.Новоукраинский ул.Темченко 39; МКУ «СКЦ», х. Новоукраинский, ул. Кирова, 1Б | оснащение наклейками на ручки, поручни, пиктограммами и указателями движения | шт. | 10 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 9. | Администрация Пригородного сельского поселения Крымского района, х.Новоукраинский ул.Темченко,39; МКУ «СКЦ», х. Новоукраинский, ул. Кирова, 1Б | устройство противоскользящих покрытий пандусов | кв. м | 40 | 70,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Главный специалист Пригородного сельского поселения

Крымского района                                                                                                                                                                                     О.А.Слепченко